## Slide 1: Projet d’Analyse et Conception de Logiciel
NOYER Lindsay, SCHMIT Guillaume

## Slide 2: Légende des couleurs
À réaliser pour Lindsay
À réaliser pour Guillaume
À réaliser pour Manon et Arno

## Slide 3: Sprint 0 – Tâches à intégrer
Création du plateau de jeu/labyrinthe
Création du joueur
Création de monstres
Déplacement du joueur sur le plateau de jeu
Affichage en lignes de commande de l’emplacement du héros
Gestion des input

## Slide 4: Sprint 0 – Changements
  On a choisi d’utiliser Libgdx et gradle
  On a gardé l’algorithme de génération
  On a décidé d’utiliser le patron de conception MVC

## Slide 5: Sprint 1 – Tâches à intégrer
Fonctionnalités :
Mise en place de la musique
Affichage du plateau de jeu
Affichage du héros sur le plateau
Affichage des murs sur le plateau
Le héros peut se déplacer sur le plateau
Le héros peut attaquer les monstres, ceux-ci perdent des points de vie
Les monstres se déplacent aléatoirement
Le labyrinthe est généré aléatoirement
Autres :
Des monstres sont placés aléatoirement sur le labyrinthe
Le héros et les monstres ne peuvent pas traverser les murs
Les textures sont ajoutées

## Slide 6: Sprint 1 – Points positifs et négatifs
Toutes les fonctionnalités ont été réalisées
Javadoc et commentaires présents
Certaines tâches réalisées partiellement
Des tâches réalisées trop tard ont entraîné des retard du sprint et une surcharge de travail à la fin du sprint
Diagramme de classe pas respecté par tout le groupe, corrections réalisées par d’autres membres

## Slide 7: Sprint 2 – Tâches à intégrer
Fonctionnalités :
Les monstres attaquent le héros, qui perd des points de vie
Le labyrinthe a un trésor (sortie) et une case qui permet d'accéder au niveau suivant
Intégration d'une potion qui permet au joueur de récupérer des points de vie
Intégration de nouveaux monstres qui peuvent traverser les murs
Intégration de cases pièges qui font subir des dégâts au héros
Autres :
Les points de vie du joueur sont affichés
Les monstres intègrent un déplacement intelligent vers le héros (amélioration de la fonctionnalité de déplacement des monstres)
Le sprite du héros se tourne selon sa direction (amélioration de la fonctionnalité d’animation du héros)

## Slide 8: Sprint 2 – Points positifs et négatifs
Accord sur la conception
Efficacité du travail en groupe
Entraide
Réorganisation pendant le sprint
Documentation non réalisée au fur et à mesure
Surcharge de travail
Toutes les fonctionnalités n’ont pas été réalisées,
Abandon du Master par Manon et Arno pendant le sprint

## Slide 9: Sprint 3 – Tâches à intégrer
Fonctionnalité :
Ajout de passages secrets
Autres :
Héros de + en + fort à chaque niveau (amélioration de la fonctionnalité de passage de niveaux)
Son pour certaines actions (amélioration de la fonctionnalité de son)
Menu
Fix du problème de caméra au changement de niveau avec changement de dimensions de la fenêtre
Fix d’un problème sur les points de vie du héros

## Slide 10: Sprint 3 – Points positifs et négatifs
Toutes les fonctionnalités ont été intégrées
Tous les bugs connus ont été résolus
La conception MVC n’a pas toujours été respectée
L’implémentation de fonctionnalités a été privilégiée au détriment de la conception

## Slide 11: Bilan
Bonne organisation et entente au sein du groupe
Toutes les fonctionnalités désirées de base ont été intégrées
MVC est compliqué à intégrer a Libgdx
Libgdx nécessite de connaître la documentation dans les détails

## Slide 12: Démo